ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку мобильного приложения «StorageControl»

1. Краткое описание проекта

Название приложения: StorageControl

Описание: Приложение для управления складскими остатками, заказами и основными операциями внутреннего учета. Предназначено для сотрудников предприятия.

Цель: Обеспечить быстрый доступ к информации о товарах, заказах и аналитике.

Аналоги: Ozon Seller, Wildberries Seller.

Дата сдачи: 27 ноября 2024 г.

2. Основные требования

2.1. Пользовательские роли:

- user — базовый доступ.

- orders_manager — управление заказами.

- products_manager — управление товарами.

- analytics_manager — просмотр аналитики.

2.2. Функционал (MVP):

- Аутентификация через email/password.

- Dashboard с нижней навигацией.

- Модули товаров: просмотр, создание, редактирование.

- Модули заказов: просмотр, создание, редактирование.

- Аналитика: базовые графики и показатели.

- Профиль пользователя.

- Хранение данных в Firebase Firestore (планируемая БД).

3. Нефункциональные требования:

Android 8+, Java, Material Design, локализация RU, безопасность: HTTPS, Firestore Rules.

4. Стек технологий:

Java, Android Studio, Firebase Firestore, SharedPreferences, GitHub.

5. Архитектура и данные:

Мобильное приложение → Firebase Auth → Firestore.

Коллекции: users, products, orders, stats.

6. UI/UX:

Экраны: вход, dashboard, товары, детализация товара, заказы, аналитика, профиль.

7. Тестирование:

Проверка ролей, CRUD, навигации, регрессия.

8. Релиз:

GitHub, Pull-request, APK.

9. Безопасность:

HTTPS, Firestore Rules, валидации.

10. Роадмап (6 спринтов):

1) 10–16 сент — подготовка, базовый UI.

2) 17–30 сент — аутентификация.

3) 01–07 окт — загрузка проекта на GitHub, Dashboard.

4) 08–21 окт — товары и заказы.

5) 22 окт – 04 ноя — аналитика.

6) 05–27 ноя — тестирование, финальная сборка.

11. Уникальные функции:

Расширенная аналитика, уведомления, поиск по штрих‑коду.